Адрес: Щелковский район, д. Долгое Лёдова

Объект:  Ленточный фундамент 12 на 8м

длина 62м

ширина 400мм

высота 800мм

Сроки: 16 дней

стоимость работ: 190 000 рублей

стоимость материала: 230000рублей

Краткое описание работ:

- разметка местности для строительства фундамента

- подготовка траншеи и закладных отверстий буронабивных свай фундамента.

- устройство и монтаж армированных каркасов буронабивных свай

- устройство опалубки буронабивных свай

- заливка опалубки буронабивных свай и последующая виброусадка.

- устройство и монтаж армированных каркасов железобетонной ленты фундамента

- устройство опалубки железобетонной ленты фундамента.

- заливка опалубки железобетонной ленты фундамента

- разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню и последующая виброусадка.

- демонтаж опалубки фундамента.

Отзыв:

Мы с семьей очень долго искали компанию, которой доверить строительство фундамента. Дело в том, что у нас очень жесткие требования и абы кто не подойдет. Обратились в «Гарант Монолит». Сотрудники компании учли все наши пожелания, работы сделали качественно и в оговоренный срок.                                                                       Тамара Улыбина

Перечень работ

1 этап:   40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- разметка местности для строительства фундамента в соответствии с решением Заказчика;

- подготовка траншеи железобетонной ленты и закладных отверстий буронабивных свай фундамента.

2 этап:  30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

- устройство и монтаж армированных каркасов буронабивных свай фундамента в соответствии с конструктивным решением Заказчика;

- устройство опалубки буронабивных свай фундамента.

3 этап:   30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка опалубки буронабивных свай фундамента готовым раствором бетона и последующая виброусадка.

4 этап:  30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

- устройство и монтаж армированных каркасов железобетонной ленты фундамента в соответствии с конструктивным решением Заказчика;

5 этап:  30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

- устройство опалубки железобетонной ленты фундамента.

6 этап:   20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка опалубки железобетонной ленты фундамента готовым раствором бетона;

- разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню и последующая виброусадка.

7 этап:   10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек;

- демонтаж опалубки фундамента.