Адресу:

Московская область, Пушкинский район, деревня Кстинино, дачный поселок «Кстининское озеро»

Объект:  свайно-ростверковый фундамент 18 на 15.5 лента 4000 на 700мм с монтажом закладных элементов для инженерных систем электроснабжения, водоснабжению, канализации

Сроки: 15 дней

Стоимость работ: 410 000 рублей

Стоимость материала: 350 000 рублей

Краткое описание работ:

-разметка фундамента по размерам

- технологическое бурение отверстий для устройства 89 буронабивных свай

- подготовка армированных каркасов для устройства 89 буронабивных свай

- заливка 89 буронабивных свай с его подачей авто-миксерами и последующей виброусадкой

- ручная подготовка траншеи ростверка фундамента

- устройство песчаной подушки ростверка

- устройство армированного каркаса ростверка фундамента

- устройство опалубки ростверка фундамента.

- заливка ростверка фундамента с его подачей авто-миксерами и бетононасосом;

- разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню и последующая виброусадка.

- демонтаж опалубки фундамента.

Отзыв:

При обращении в «Гарант Монолит» перед началом работ составили смету и договор. Все детали были прописаны. Сразу понятно, что подход к работе профессиональный и есть гарантии. Фундамент построили быстро, не отклоняясь от сметы и не накручивая цен. Все выполнено качественно. По итогам получил то, чего ожидал. Рекомендую.

Сибирский Максим

Перечень работ

1 этап:

- разметка фундамента по размерам, представленным Заказчиком, в соответствии с Договором;

- технологическое бурение отверстий для устройства 30 (тридцати) буронабивных свай диаметром до 300 мм на глубину 1500 мм;

- подготовка армированных каркасов для устройства 30 (тридцати) буронабивных свай.

2 этап:

- заливка 30 (тридцати) буронабивных свай готовым раствором бетона марки М-300 с его подачей авто-миксерами и последующей виброусадкой;

- технологическое бурение отверстий для устройства 30 (тридцати) буронабивных свай диаметром до 300 мм на глубину 1500 мм;

- подготовка армированных каркасов для устройства 30 (тридцати) буронабивных свай.

3 этап:

- заливка 30 (тридцати) буронабивных свай готовым раствором бетона марки М-300 с его подачей авто-миксерами и последующей виброусадкой;

- технологическое бурение отверстий для устройства 29 (двадцати девяти) буронабивных свай диаметром до 300 мм на глубину 1500 мм;

- подготовка армированных каркасов для устройства 29 (двадцати девяти) буронабивных свай.

4 этап:

- заливка 29 (двадцати девяти) буронабивных свай готовым раствором бетона марки М-300 с его подачей авто-миксерами и последующей виброусадкой;

- ручная подготовка траншеи ростверка фундамента с заглублением на 200 мм относительно нулевой отметки (нижний уровень земли) и шириной 300 мм;

- устройство песчаной подушки ростверка фундамента на глубину 200мм.

5 этап:

- устройство армированного каркаса ростверка фундамента общей высотой до 650 мм и шириной до 250 мм.

6 этап:

- устройство опалубки ростверка фундамента.

7 этап:

- заливка ростверка фундамента готовым раствором бетона марки М-300 с его подачей авто-миксерами и бетононасосом;

- разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню и последующая виброусадка.

8 этап:

- демонтаж опалубки фундамента.

Примечание: выполнение пункта работ каждого из этапов осуществляется после проверки качества выполнения предыдущего пункта работ Заказчиком с соответствующей отметкой в Акте сдачи-приемки выполненных работо выполненном этапе работ.

План фундамента